## Slide 1: Google Workspace 調整規劃
國立中央大學電算中心
技術研發組 胡琦

## Slide 2: 背景
Google 宣布 2022/07 起，每校總量100TB容量上限，不再提供使用者無上限空間容量。
校方支援費用，簽約購買Google Workspace Education Plus，期間：2022/7/11-2026/7/10
Notes: 去年七月開始，Google

## Slide 3: 現況
Workspace儲存空間已使用2.49PB(375%)
仍有部分使用者使用大量空間，前十名使用者使用614.2 TB的空間

## Slide 4: 近期調整
2023/4/6起
  刪除已停權的校友帳號
  刪除已停權離職教職員帳號
  每月定期刪除停權超過40天的帳號

## Slide 5: 近期調整
使用者帳戶狀態
Notes: 停權帳號數量由15951個刪除至362個帳號

## Slide 6: 近期調整
空間使用量
Notes: 空間使用量由5.23PB下降至2.49PB
但仍距離降至容量上限還有一段距離

## Slide 7: 規劃
因應空間上限，對各帳號容量採用以下限制：
  學生、職員：20GB
  教員、研究人員：30GB
  公務用帳號：100GB
Notes: 目前統計
教育人員數量：1223人
一般人員數量：1403人
公務用帳號數量：103個
總計空間75.05 TB

## Slide 8: 規劃
因應空間上限，關閉並刪除共用雲端硬碟
各單位若仍須使用共用雲端硬碟，可以透過購買空間的方式進行保留
  需一次購買至2026/7/10
方案 | 容量 | 價格
加購License | 1TB | US$ 112/年
 | 5TB | US$ 560/年
 | 10TB | US$ 1120/年
僅供單位使用可報帳經費購買

## Slide 9: 規劃
限制容量後，對於超過上限的使用者將會執行以下措施：
  寄發通知信通知使用者
  一個月後未處理，停用帳號
  一個月後再未處理，刪除帳號
Notes: 此部分僅會影響到目前超出空間的使用者，未來使用者無法超過容量
預計會影響的對象為目前超出空間的使用者，以及無限空間使用完畢的校友

## Slide 10: 加購空間流程
寄信至：
  Angus-KS_Hsu@syscom.com.tw
  ncucc@cc.ncu.edu.tw
並提供以下內容：
  g.ncu帳號、姓名、單位、職稱
  電話、email、申請需求
  備註

## Slide 11: 加購空間流程
申請人填寫資料寄出，電算中心審核資格身分，確認為有效訂單
凌群提供使用者報價單(註明開通日期)
使用者確認報價單回復凌群(訂單成立)
凌群完成訂單後兩星期內通知電算中心
電算中心設定加購者的儲存空間
使用者確認有效，進行報帳程序

## Slide 12: 時程
Chart: Google Workspace 空間限制時程
| 共用雲端硬碟 | 捐款校友 | 校友 | 公務用 | 教職員工生
無限空間 | 45291 | 45382 | 44804 | 45292 | 45292
限制空間 | 45382 | 45292 | 45292
2022/8/31
Notes: 預計明年初會對空間進行限制，並且超過上限的使用者就會依照前面提到的方案
先寄發通知信，再停用，若仍然未改善就刪除的流程
捐款校友則依照校友中心當初的方案，無限空間可以持續至2024年4月，但後續處理相同

## Slide 13: 時程
2023/10/1 通知使用者空間將會限縮，以及共 用雲端硬碟將刪除
2024/1/1 設定空間容量上限，並刪除共用雲 端硬碟
2024/4/1 設定付費校友空間容量上限
2024/6/30 Google無限空間截止
Notes: 最後期限為google無限空間截止日，若到那時候沒有降到空間容量以下，所有人都會受到影響

## Slide 14
Thank You!